## Slide 1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH VIỆN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
  BÁO CÁO ĐỒ ÁN
  HỌC PHẦN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
  XÂY DỰNG WEBSITE
  QUẢN LÝ TÀI LIỆU HỌC TẬP CHO SINH VIÊN
  GVHD:
  SV nhóm 6:
  Ts.Cao Thanh Sơn
  Nguyễn Trọng Thắng - 215748020110294
  Nguyễn Cảnh An - 215748020110439
  Nguyễn Tất Tráng - 215748020110469
  Nghệ An, 10/2024

## Slide 2
Thông tin chung
TT | Sprint | Thời gian | Sản phẩm | Ghi chú
1 | Sprint 1: Quản lý thanh menu | 1 tuần | Phần quản lý vùng thực đơn gồm hiển thị, thêm,sửa, xóa | 
2 | Sprint 2: Quản lý bài viết và tin tức | 1 tuần | Phần quản lý tin tức và bài viết gồm hiển thị, thêm, sửa, xóa | 
3 | Sprint 3: Quản lý tài liệu học tập cho sinh viên | 2 tuần | Phần quản lý tài liệu học tập gồm thêm, sửa, xóa, xem, phân loại tài liệu, tải lên hệ thống | 
4 | Sprint 4: Quản lý đăng ký và đăng nhập | 2 tuần | Phần đăng ký đăng nhập gồm đăng ký khoản cho sinh viên, đăng nhập | 
5 | Sprint 5: Xây dựng tính năng phản hồi và đánh giá bài giảng | 1 tuần | Phần phản hồi đánh giá gồm gửi phản hồi đánh giá về tài liệu cho sinh viên | 
6 | Sprint 6: Xây dựng tính năng tìm kiếm và phân quyền | 1 tuần | Chức năng tìm kiếm tài liệu theo khóa học, môn học và phân quyền người dùng | 
7 | Sprint 7: Hoàn thiện website | 1 tuần | Hoàn thiện | 

## Slide 3: - Sprint 1: Quản lý thanh menu
TT | Công việc | Thời gian thực hiện (ngày) | Nguyễn Tất Tráng | Nguyễn Trọng Thắng | Nguyễn Cảnh An | Ghi chú
1 | Phân tích dữ liệu cho thanh menu | 1 | x |  |  | 
2 | Tạo cơ sở dữ liệu cho thanh menu | 0.5 |  | x | x | 
3 | Lập trình lấy dữ liệu lên menu | 1 | x | x | x | 
4 | Lập trình thêm sửa xóa menu | 2 | x | x | x | 
5 | Kiểm thử menu | 1.5 |  | x | x | 
 | Tổng | 1 tuần |  |  |  | 

## Slide 4: - Sprint 2 : Quản lý bài viết và tin tức
TT | Công việc | Thời gian thực hiện (ngày) | Nguyễn Tất Tráng | Nguyễn Trọng Thắng | Nguyễn Cảnh An | Ghi chú
1 | Phân tích dữ liệu thông tin cần thiết cho bài viết | 0.5 | x | x |  | 
2 | Tạo cơ sở dữ liệu | 1 |  | x | x | 
3 | Lập trình lấy dữ liệu lên website | 1.5 | x | x | x | 
4 | Lập trình thêm sửa xóa bài viết | 1.5 | x |  | x | 
5 | Kiểm thử đăng bài viết | 1.5 |  | x | x | 
6 | Tổng | 1 tuần |  |  |  | 

## Slide 5: - Sprint 3: Quản lý tài liệu học tập của sinh viên
TT | Công việc | Thời gian thực hiện (ngày) | Nguyễn Tất Tráng | Nguyễn Trọng Thắng | Nguyễn Cảnh An | Ghi chú
1 | Phân tích dữ liệu thông tin tài liệu bài giảng | 1 |  |  | x | 
2 | Tạo cơ sở dữ liệu | 1 |  | x | x | 
3 | Lập trình lấy dữ liệu lên website | 1 | x |  | x | 
4 | Lập trình thêm sửa xóa bài giảng | 3 | x | X |  | 
5 | Kiểm thử tải lên bài giảng và xem bài giảng | 0.5 | x | x |  | 
6 | Tổng | 1 tuần |  |  |  | 

## Slide 6: - Sprint 4: Quản lý đăng ký và đăng nhập
TT | Công việc | Thời gian thực hiện (ngày) | Nguyễn Tất Tráng | Nguyễn Trọng Thắng | Nguyễn Cảnh An | Ghi chú
1 | Phân tích hiển thị giao diện đăng ký và đăng nhập | 0.5 | x | x | x | 
2 | Tạo cơ sở dữ liệu | 1 |  | x |  | 
3 | Lập trình truy vấn dữ liệu và cập nhật tài khoản đăng ký | 1 | x | x | x | 
4 | Lập trình thêm sửa xóa tài khoản người dùng | 3 | x |  | x | 
5 | Kiểm thử | 0.5 | x | x |  | 
6 | Tổng | 1 tuần |  |  |  | 

## Slide 7: - Sprint 5: Xây dựng tính năng phản hồi và đánh giá bài giảng
TT | Công việc | Thời gian thực hiện (ngày) | Nguyễn Tất Tráng | Nguyễn Trọng Thắng | Nguyễn Cảnh An | Ghi chú
1 | Phân tích thông tin cho chức năng đánh giá, gửi phản hồi | 1 | x | x | x | 
2 | Tạo cơ sở dữ liệu | 1 |  | x |  | 
3 | Lập trình gửi đánh giá phản hồi | 3 | x | x | x | 
4 | Kiểm thử | 1 | x |  | x | 
5 | Tổng | 1 tuần |  |  |  | 

## Slide 8: - Sprint 6: Xây dựng tính năng tìm kiếm và phân quyền người dùng
TT | Công việc | Thời gian thực hiện (ngày) | Nguyễn Tất Tráng | Nguyễn Trọng Thắng | Nguyễn Cảnh An | Ghi chú
1 | Phân tích dữ liệu tìm kiếm Và phân chia tài khoản người dùng | 1 | x | x | x | 
2 | Tạo cơ sở dữ liệu | 1 |  | x |  | 
3 | Lập trình tạo giao diện tiềm kiếm và lập trình phân loại đăng nhập | 3 | x | x | x | 
4 | Kiểm thử | 1 | x |  | x | 
5 | Tổng | 1 tuần |  |  |  |